# Statutární město Ostrava

Městský obvod Stará Bělá

| Vaše značka: |  |
| --- | --- |
| Ze dne: |  |
| Č. j.: | SBEL/0721/15/No |
| Sp. zn.: | S-SBEL/0721/15 |
| Vyřizuje: | Bc. Martin Novák |
| Telefon: | +420 599 424 109 |
| Fax: | +420 596 769 199 |
| E-mail: | mnovak@starabela.cz |
| Datum: | 2. 4. 2015 |

Výzva k předložení cenové nabídky

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

| Název veřejné zakázky | „Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách“ |
| --- | --- |
| Zadavatel | Statutární město Ostrava, městský obvod Stará Bělá |
| Statutární zástupce | RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta |
| IČ | 00845451 |
| Adresa sídla | Junácká 127, 724 00 Ostrava – Stará Bělá |

- Předmět plnění

Zadavatel předmětné veřejné zakázky malého rozsahu vyzývá dodavatele k podání nabídky na realizaci stavby:

„Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách“

Identifikační údaje zadavatele:

- Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Stará Bělá

- Sídlo: Junácká 127, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

- IČ: 00845451

- Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Bc. Martin Novák, vedoucí odboru stavebně správního

Popis:

Předmětem zakázky je provedení opravy stávajícího hlavníku drenážních vod, který slouží pro podchycení stávajícího drenážního potrubí.

Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované společností KONEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory z února 2015 a v souladu s platnými zákony, vyhláškami a technickými normami.

Zakázka bude provedena v souladu s návrhem smlouvy o dílo včetně příloh.

Předpokládaná (projektová) celková cena je 5.989.551,- Kč bez DPH.

- Doba a místo plnění

Doba plnění: 	zahájení (předpoklad): 	 květen 2015

ukončení			říjen 2015

V případě prodlení subjektu s plněním bude účtována ze strany zadavatele smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny plnění za každý i započatý den prodlení.

Místo plnění:

Komunikace ulice Na Zámčiskách, Ostrava – Stará Bělá.

- Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Subjekt prokáže kvalifikaci příslušným oprávněním k podnikání, a to:

- kopií živnostenského listu, nebo výpisu z živnostenského rejstříku, doloží právnické i fyzické osoby

- kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů), je-li do něho subjekt zapsán.

Podá-li nabídku více subjektů společně, nebo sdružení, které nemá právní subjektivitu, prokáží kvalifikaci všechny subjekty nebo členové sdružení v rozsahu uvedeném v odst. 1) tohoto článku.

Vybraný uchazeč bude povinen předložit úředně ověřené kopie uvedených dokladů před podpisem smlouvy.

- Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny

- Nabídka bude předložena v českém jazyce.

- Nabídková cena za celé dílo bude zpracována formou položkových rozpočtů dle předloženého slepého rozpočtu.

- Cena bude uvedena v české měně bez DPH.

- Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací díla.

- Nabídková cena je cenou smluvní.

- Lhůty splatnosti faktury a způsob fakturace je uveden v návrhu smlouvy o dílo.

- Lhůta a místo podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 4. 2015 v 12.00 hodin. Za okamžik předání nabídky zadavateli je považováno převzetí nabídky v sídle zadavatele Junácká 343/127, 724 00 Ostrava – Stará Bělá.

Doručení nabídky je nutno učinit v písemné podobě poštou nebo osobně v podatelně Úřadu městského obvodu Stará Bělá v řádně uzavřené obálce s označením:

- VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NEOTVÍRAT – „Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách“.

- Kontaktní adresa uchazeče.

- Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Vyzvaným zájemcům je projektová dokumentace včetně výkazu výměr, návrh smlouvy o dílo včetně příloh poskytnuta současně se zaslanou výzvou k podání nabídky na CD. Kompletní projektová dokumentace včetně výkazu výměr, návrh smlouvy o dílo včetně příloh na CD bude uchazečům zaslána poštou po vyžádání za cenu 200,-- Kč bez DPH.  Kompletní projektová dokumentace v listinné podobě bude předána uchazeči po předchozí domluvě v sídle zadavatele za poplatek za reprodukci ve výši 2.000,-- Kč bez DPH.

Soupis prací je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad Soupisu prací s výkresovou částí PD a případné rozpory si vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek.

- Datum a podmínky otevírání obálek

Otevírání obálek se bude konat dne 21. 4. 2015 v 13.00 hodin v sídle zadavatele Junácká 127, 724 00 Ostrava.

- Způsob posuzování nabídek:

Nabídky, které budou splňovat podmínky této výzvy, budou posuzovány dle výše nabídkové ceny, přičemž nejnižší nabídková cena je cenou nejvýhodnější.

- Další podmínky

- Uchazeč v nabídce doloží rámcový harmonogram prací.

- Uchazeč v nabídce uvede záruku na dílo, minimálně však v délce 60 měsíců.

- Uchazeč poskytne zadavateli jistotu ve výši 50.000,-- Kč, v souladu s § 67 zákona, a to buď:

- Formou složení peněžní částky na účet zadavatele č. 94-1645817389/0800, variabilní symbol IČO firmy, které doloží potvrzením,

- Formou bankovní záruky.

- Formou pojištění záruky.

- Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy o dílo dle přílohy.

- Zadavatel požaduje, aby nabídka byla včetně příloh svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby je nebylo možno rozložit na jednotlivé listy (svázáno a zapečetěno).

- Práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

- Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit před výběrem nejvhodnější nabídky.

- Zadavatel si vyhrazuje změnit rozsah požadovaných prací před termínem pro podání nabídek.

- Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popřípadě upřesnit, informace deklarované uchazeči v nabídkách.

- Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka nebude předložena v souladu s podmínkami výzvy.

XI. Kontaktní osoby

Bc. Martin Novák, tel. 599 424 109, mnovak@starabela.cz

Ing. Martin Blahut, tel. 599 424 102, mblahut@starabela.cz

„otisk úředního razítka“

Bc. Martin Novák, v. r.

vedoucí odboru stavebně správního

Příloha:

- Textová část zadávací dokumentace včetně výkazu výměr

- Návrh smlouvy

- Všeobecné smluvní podmínky pro provádění díla

- Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana

- Podmínky a režimová opatření pro provádění stavby