Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH na akci :

„Mateřská škola Stará Bělá, ul. Blanická č. 154/180, Rekonstrukce hygienického zázemí“

I.        Zadavatel:   	Statutární město Ostrava – městský obvod Stará Bělá

Junácká 343/127, 724 00  Ostrava – Stará Bělá

zastoupen Ing. Josefem Holáněm, starostou MOb Stará Bělá

IČ:   00845451

DIČ: CZ00845451

tel:   599 424 101

II.	Předmět plnění:

Předmětem zakázky je provedení zdravotně-technické instalace (kanalizace,vodovod, zařizovací předměty) v rekonstruovaných a přestavovaných hyg. prostorách a v kuchyňce mateřské školy ve Staré Bělé, na ulici Blanické.  Školka se nachází v 2.NP budovy. Ze stavebního hlediska budou provedeny dispoziční změny hyg. místností. Rekonstrukce se týká horních i spodních umýváren a záchodů pro děti a kuchyně s přípravnou svačinek.

V 1. NP je školní jídelna s kuchyní a kancelář pečovatelky Domova pro seniory. Do nižšího podlaží bude zasahováno jen v nezbytně nutné míře – napojení na stávající odpady a rozvod vody.

Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované ing. Věrou Menšíkovou z 4/2014 a rekonstrukce elektrického zařízení dle projektové dokumentace Ing. Michaela Kotase z 5/2014.

Předpokládaná (projektová) celková cena je 829 036 Kč bez DPH.

Jedná se o zakázku malého rozsahu, a nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

III.       Doba a místo plnění:

Doba plnění:  zahájení (předpoklad): 	1. červenec 2014

ukončení:                                11. srpen 2014

V případě prodlení subjektu s plněním bude účtována ze strany zadavatele smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny plnění za každý i započatý den prodlení.

Místo plnění :

ul. Blanická, č.p. 154, č.o. 180,  katastrální území Stará Bělá, parcelní č. 25/1, 724 00 Ostrava

IV.	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

- Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:

- příslušným oprávněním k podnikání –  kopií  živnostenského  listu,  nebo  výpisu

z živnostenského rejstříku, doloží právnické i fyzické osoby,

- kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 2 měsíců), je-li do něho subjekt zapsán,

2)   podá-li nabídku více subjektů společně, nebo sdružení, které nemá právní subjektivitu,

prokáže kvalifikaci alespoň jeden z nich v rozsahu uvedeném v odst.1) tohoto článku.

Vybraný uchazeč bude povinen předložit úředně ověřené kopie uvedených dokladů před podpisem smlouvy.

V.	Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:

Nabídková cena za celé dílo bude zpracována formou položkových rozpočtů v rozsahu bodu II. výzvy dle předloženého slepého rozpočtu.

Cena bude uvedena v české měně bez DPH.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací díla.

Nabídková cena je cenou smluvní.

Lhůta splatnosti faktury, která bude vystavena po řádném předání a převzetí díla, je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení zadavateli.

VI.	    Způsob posuzování nabídek:

Nabídky, které budou splňovat podmínky této výzvy, budou posuzovány dle výše nabídkové ceny, přičemž nejnižší nabídková cena je cenou nejvýhodnější.

VII.         Termín a místo podání nabídek:

Nabídka musí být doručena na podatelnu SMO ÚMOb Stará Bělá, Junácká 343/127, 724 00  Ostrava-Stará Bělá do 20. 6. 2014, do 12.00 hodin  v zalepené obálce.

Zalepená obálka s nabídkou musí být označena

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NEOTVÍRAT – „Mateřská škola Stará Bělá, ul. Blanická č. 154/180, Rekonstrukce hygienického zázemí“

VIII.	    Podklady, projektová dokumentace:

Zájemci o zadávací dokumentaci si ji mohou vyzvednout u Bc. Nováka (tel.599 424 109) nebo Ing. Blahuta (tel.599 424 102) po předchozí telefonické dohodě do 13. 6. 2014 za poplatek 1000,- Kč + DPH, případně stáhnout v el. podobě na profilu zadavatele.

IX.	   Další podmínky:

Uchazeč v nabídce:

- doloží rámcový harmonogram prací,

- předloží návrh smlouvy o dílo,

- uvede záruku na dílo, minimálně však v délce 60 měsíců,

- předloží čestné prohlášení o pojištění, bezdlužnosti, bezdnosti, apod. – viz příloha

- předloží prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem – viz příloha.

Každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

X.	   Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit před výběrem nejvhodnější nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje změnit rozsah požadovaných prací před termínem pro podání nabídek.

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popřípadě upřesnit, informace deklarované uchazeči v nabídkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka nebude předložena v souladu s podmínkami výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje, aby vítězný uchazeč předložil před podpisem smlouvce zadavatelem originál či ověřenou kopii výpisu a potvrzení dosud doložených pouze četných prohlášením a originál nebo ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti vítězného uchazeče v minimální výši dvojnásobku jeho nabídkové ceny veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla předložena v českém jazyce.

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla včetně příloh svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby je nebylo možno rozložit na jednotlivé listy (svázáno a zapečetěno).

- Zadávací lhůta:

Konec zadávací lhůty je stanovena na 30. 6. 2014.

- Kontaktní osoby:

Bc. Martin Novák, tel. 599 424 109, mnovak@starabela.cz

Ing. Martin Blahut, tel. 599 424 102, mblahut@starabela.cz

V Ostravě – Staré Bělé dne 9. 6. 2014

„otisk úředního razítka“

Bc. Martin Novák, v. r.

pověřený vedením odboru stavebně správního

Příloha:

- slepý rozpočet

- projektová dokumentace

- čestné prohlášení

- prohlášení uchazeče