Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH na akci :

„Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ Stará Bělá – Pavilon B a C“.

I.        Zadavatel:   	Statutární město Ostrava – městský obvod Stará Bělá

Junácká 343/127, 724 00  Ostrava – Stará Bělá

zastoupen Ing. Josefem Holáněm, starostou MOb Stará Bělá

IČ:   00845451

DIČ: CZ00845451

tel:   599 424 101

II.	Předmět plnění:

Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce hygienického zařízení v 1.NP pavilonu B a C základní školy Stará Bělá a s tím souvisejících úprav nejen v 1. NP, ale i v 1.PP.

Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované ing. Věrou Menšíkovou z 3/2013 a 2/2014 a rekonstrukce elektrického zařízení dle projektové dokumentace Ing. Michaela Kotace z 2/2014.

Předpokládaná (projektová) celková cena je 1.060.073,- Kč bez DPH.

III.       Doba a místo plnění:

Doba plnění:  zahájení (předpoklad): 	1. červenec 2014

ukončení:                                20. srpen 2014

V případě prodlení subjektu s plněním bude účtována ze strany zadavatele smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny plnění za každý i započatý den prodlení.

Místo plnění :

Pavilon B a C, ZŠ Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, Ostrava – Stará Bělá.

IV.	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

- Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:

- příslušným oprávněním k podnikání –  kopií  živnostenského  listu,  nebo  výpisu

z živnostenského rejstříku, doloží právnické i fyzické osoby,

- kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů), je-li do něho subjekt zapsán,

2)   podá-li nabídku více subjektů společně, nebo sdružení, které nemá právní subjektivitu,

prokáže kvalifikaci alespoň jeden z nich v rozsahu uvedeném v odst.1) tohoto článku.

Vybraný uchazeč bude povinen předložit úředně ověřené kopie uvedených dokladů před podpisem smlouvy.

V.	Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:

Nabídková cena za celé dílo bude zpracována formou položkových rozpočtů v rozsahu bodu II. výzvy dle položeného slepého rozpočtu.

Cena bude uvedena v české měně bez DPH.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací díla.

Nabídková cena je cenou smluvní.

Lhůta splatnosti faktury, která bude vystavena po řádném předání a převzetí díla, je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení zadavateli.

VI.	    Způsob posuzování nabídek:

Nabídky, které budou splňovat podmínky této výzvy, budou posuzovány dle výše nabídkové ceny, přičemž nejnižší nabídková cena je cenou nejvýhodnější.

VII.         Termín a místo podání nabídek:

Nabídka musí být doručena na podatelnu SMO ÚMOb Stará Bělá, Junácká 343/127, 724 00  Ostrava-Stará Bělá do 17. 4. 2014, do 15.00 hodin  v zalepené obálce.

Zalepená obálka s nabídkou musí být označena

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NEOTVÍRAT – „Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ Stará Bělá – Pavilon B a C“.

VIII.	    Podklady, projektová dokumentace:

Zájemci o zadávací dokumentaci si ji mohou vyzvednout u Bc. Nováka (tel.599 424 109) nebo Ing. Blahuta (tel.599 424 102) po předchozí telefonické dohodě do 31. 3. 2014.

IX.	   Další podmínky:

Uchazeč v nabídce doloží rámcový harmonogram prací.

Uchazeč v nabídce uvede záruku na dílo, minimálně však v délce 60 měsíců.

X.	   Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit před výběrem nejvhodnější nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje změnit rozsah požadovaných prací před termínem pro podání nabídek.

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popřípadě upřesnit, informace deklarované uchazeči v nabídkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka nebude předložena v souladu s podmínkami výzvy.

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla včetně příloh svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby je nebylo možno rozložit na jednotlivé listy (svázáno a zapečetěno).

- Kontaktní osoby:

Bc. Martin Novák, tel. 599 424 109, mnovak@starabela.cz

Ing. Martin Blahut, tel. 599 424 102, mblahut@starabela.cz

V Ostravě – Staré Bělé dne 24. 3. 2014

„otisk úředního razítka“

Bc. Martin Novák, v. r.

pověřený vedením odboru stavebně správního

Příloha: slepý rozpočet, zadávací dokumentace v el. podobě